四川济通工程试验检测有限公司

G549项目JL1监理试验室（B2标段）

板房建设工程项目

询价文件

项目编号：JT2022-JSXJ03

询价人：四川济通工程试验检测有限公司

二〇二二年九月

目    录

公告	3

第一章 报价人须知前附表	5

一、说明	9

二、询价文件	9

三、报价文件编写	9

四、报价文件递交	14

五、评审与评审	13

六、授予合同	19

七、相关费用	19

八、解释权	19

九、其他	20

第二章   评分办法	21

第三章   询价内容及项目要求	22

附件一：报价函	26

法定代表人身份证明	27

附件二：授权委托书	28

附件三：报价表	29

附件四：报价明细表	30

附件五:类似业绩一览表	31

附件六:诚信廉政承诺书	32

附件七:报价文件组成内容要求	33

附件八:报价文件封面格式	34

## 四川济通工程试验检测有限公司

## G549项目LJ1监理试验室板房建设工程项目询价公告

本项目业主为四川济通工程试验检测有限公司，根据《中华人民共和国询价报价法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规有关规定现对四川济通工程试验检测有限公司G549项目JL1监理试验室（B2标段驻点试验室）板房建设工程项目进行公开询价，项目已具备询价条件，现拟对本项目进行公开询价。欢迎各潜在报价人前来报价。

项目名称：四川济通公司G549项目JL1监理试验室（B2标段）板房建设工程

项目编号：JT2022-JSXJ03

项目地址：四川省甘孜州九龙县斜卡乡

项目联系方式：

询价人：四川济通工程试验检测有限公司

地址：四川省成都市双流区蛟龙工业港威海路150号

联系人：宋先生、肖女士

联系方式：13880105878、13540125447

- 询价项目的名称、工程概况、简要规格描述：

询价项目名称：四川济通公司G549项目JL1监理试验室（B2标段）板房建设工程。

四川济通工程试验检测有限公司现需对G549项目JL1监理试验室（B2标段）板房建设工程项目基本要求如下：

1.质量标准以行业标准为准；符合《施工现场临时建筑物技术规范》；

2.工期为20个自然日；

3.最高限价13.97万元；

4. 本次询价采购范围及主要工程量清单（详见文件第三章询价内容及项目要求）：

- 报价人资格要求：

1.报价人须具有独立企业法人资格，有效的企业法人营业执照、安全生产许可证、基本账户开户许可证或基本账户存款信息；钢结构工程专业承包资质证书在有效期内。

2. 财务要求：近1年（2021年9月-2022年8月）财务无亏损；未处于财产被接管、冻结、破产状态。

3.信誉要求：未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

4.具有相关叁级及以上专业承包资质的报价人；

5.单位负责人为同一人的多个报价人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，不得同时参加本项目的询价。

6.本次询价采取“资格后审”即在评审时对报价人资格进行符合性审查，不符合询价文件要求的按作废报价处理。

7.本项目不接受联合体报价。

- 三、报价文件发布及递交

- 1.询价文件在四川济通工程试验检测公司网站免费下载获取。

- 2.询价文件发布时间：2022年9月9日（北京时间）。

3.报价文件递交截止时间：2022年9月14日下午5:30前（北京时间），接受邮递送到方式（途中丢失的，由报价人自行负责）。逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

- 4.报价文件递交地点：四川省成都市双流区蛟龙工业港威海路150号二楼会议室

- 四、发布公告的媒介

本次询价公告在四川济通工程试验检测公司官网上发布。

- 五、审查时间：2022年9月15日  9:30

2022年9月9日

第一章   报价人须知

询价文件与本表其余地方不一致的，以“报价人须知前附表”为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 1 | 项目名称：四川济通公司G549项目JL1监理试验室（B2标段驻点试验室）板房建设工程 项目编号：JT2022-JSXJ03 |
| 2 | 项目最高限价：13.97万元人民币 |
| 3 | 询价人： 四川济通工程试验检测有限公司 联系人：宋先生 肖女士 地址：四川省成都市双流县蛟龙港威海路150号 联系方式：13880105878 13540125447 |
| 4 | 代理机构：/ 地址：/ 联 系 人：/ 联系电话：/ |
| 5 | 资金来源：已到位 |
| 6 | 报价人资格要求： 1.报价人须具有独立企业法人资格，有效的企业法人营业执照、安全生产许可证、基本账户开户许可证或基本账户存款信息；钢结构工程专业承包资质证书 。 2. 财务要求：近1年（2021年9月-2022年8月）财务无亏损；未处于财产被接管、冻结、破产状态。 3.信誉要求：未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 4.具有相关叁级及以上专业承包资质； 5.单位负责人为同一人的多个报价人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，不得同时参加本项目的询价。 6.本次询价采取“资格后审”即在评审时对报价人资格进行符合性审查，不符合报价文件要求的按废标处理。 7.本项目不接受联合体报价。 注：1）报价人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，凡被列入名单中的报价人，在本项目评审过程中的资格审查时，其报价将被否决。报价单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录,自行提供政府网站公布的无行贿犯罪记录证明材料（复印件，原件备查)。 （2）报价单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录的,自行提供承诺，若经开标前或开标后核查，与承诺不符，则报价人属无效报价或取消其成交资格。 (3)报价单位及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录,提供承诺函，若在开标前或成交后，询价人查实供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人具有行贿犯罪记录的，则为无效报价或取消其成交资格。 2）本项目实行资格后审，资格审查未通过，不进入下一步评审。 |
| 询价文件的答疑、澄清和修改 |  |
| 7 | 提交质疑时间：在报价截止时间3天前。 提交质疑方式：发电子邮件至519551686@qq.com（word文档及加盖公章的扫描件各一份）。 |
| 8 | 领取答疑、澄清和修改文件时间：在报价截止时间2天前。 领取方式：询价人将答疑、澄清或修改文件同时发布至询价文件发布的同一网站，但不标明问题的来源。 |
| 报价文件 |  |
| 9 | “报价文件组成”详见“报价人须知”第9条。 |
| 10 | “报价报价” 详见“报价人须知”第10条。 |
| 11 | 报价文件份数： 纸质报价文件2份，其中正本1份和副本1份。正本副本不一致的，以正本为准。 |
| 12 | 报价文件密封和标记： 报价人将报价文件正本、副本密封在同一包封内，并在封面明显处注明以下内容： 1) 项目编号、项目名称 2) 正本或副本或报价表 3) 报价人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真 4）每一密封件在封口处注明“于2022年 月 日 时之前不准启封”字样。 注：所有正本、副本密封在一个包封内即可。 其余签署及盖章的详细要求按报价人须知正文部分第12款执行。 |
| 13 | 报价文件的装订：报价人须编制“报价文件目录”，每页均盖报价人鲜章，每份逐页编制页码，并将报价文件按照（二、9）中报价文件组成的顺序胶装成册。 |
| 报价保证金及报价有效期 |  |
| 14 | 报价保证金金额：本次询价项目的报价保证金为人民币零元整。 开户银行及账号如下： 开 户 名：四川济通工程试验检测有限公司 开户银行：建设银行成都市第三支行 账 号：5100 1436 3080 5151 2329 报价保证金缴纳形式：网银转账或电汇 备注： 1、报价保证金到账截止时间为评审前一日17时00分时间，逾期不予受理； 2、报价保证金必须从报价单位基本账户转出，否则无效；未按规定提交保证金的报价人，其报价文件不予接收； |
| 15 | 报价文件有效期：自评审之日起60日历天 |
| 报价文件的递交 |  |
| 16 | 报价文件递交截止时间：2022年9月14日 17:30前（北京时间）。 |
|  | 报价文件递交地点：详见询价公告 |
| 评审 |  |
| 17 | 评审时间：2022年9月15日上午9:30（北京时间）； 评审地点：同报价文件递交地点。 |
| 18 | / |
| 评 选 |  |
| 19 | 询价采购小组组成：询价人将根据本项目的特点组建询价采购小组，其成员由有关技术、经济方面专家和询价人代表等五人或以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 20 | 评审方法：本次询价采用初步评审通过后的最低价成交法，询价采购小组根据第三章“评审办法”进行评审，提出书面询价报告。由询价人依据本文件相关要求确定成交人。 |
| 合同签订 |  |
| 21 | 询价人向成交人授予成交通知书后，询价人与成交人根据询价文件约定和国家相关法律法规签订合同。 |
| 方案 |  |
| 22 | 实施过程中，根据满足性、合理性的原则，允许询价人对布局予以调整修改（总费用不变）。 |
| 其他 |  |
| 23 | 工期为20个自然日 |
| 24 | 保修期（即免费保修期）：验收合格之日起1年（报价人可自报最长免费保修期）。 |
| 25 | 付款方式：板房建设全部完成并经甲方验收合格后，双方按照验收合格的工程量进行工程款结算，并在一个月内支付实际结算工程款70%。验收合格后，满3个月没有质量缺陷或事故，支付给乙方实际结算工程款27%；满一年的质保期后，支付实际结算工程款3%的质保金。 |
| 26 | 履约保证金：无。 |
| 27 | 报价人不出席现场会议。 |

报价人须知正文

一、说明

1.   询价人

详见报价人须知前附表第3项。

2.   报价人资格

详见报价人须知前附表第6项。

3.   报价费用

无论报价过程中的方法和结果如何，报价人自行承担所有与报价有关费用。

二、询价文件

5.   询价文件组成

本询价文件由询价文件目录所列内容及按本询价文件要求发出的澄清、答疑和修改组成。

6.   询价文件答疑

报价人对询价文件如有疑问，应于前附表第7项所述时间以前以邮件形式通知到询价人。在前附表第8项所述时间之前，询价人将视情况，若有必要以网站发布形式予以答复，包括原提出的问题（但不表明问题的来源）。

7.   询价文件澄清和修改

7.1  询价人对询价文件有澄清或修改的内容，将以补充文件形式网站发布通知潜在的所有报价人。补充文件作为询价文件的组成部分，对所有报价人具有约束力。

7.2  报价人须及时查看网站，对询价人的澄清、修改或变更不需回复。

三、报价文件编写

8.   报价语言及计量单位

8.1  报价人和询价人就报价交换的文件和来往信函均使用中文。

8.2  除询价文件的技术要求中另有规定外，报价文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9.   报价文件组成

报价文件由四部分组成，包括资格证明文件、商务文件、报价表及技术文件。

9.1 资质证明文件

（1）诚信廉政承诺书（附件六）

（2）报价函（附件一）；

（3）国内企业参与报价应提供经年检合格的营业执照、税务登记证、营业执照复印件，国外企业须提供合法的证明材料（复印件）；

（4）法定代表人身份证明（加盖公章）；

（5）授权他人报价的，须提供法定代表人授权委托书（附件二）；

（6）资质证书

（7）依法缴纳税收（完税）证明材料;

（8）最近3年在参加政府采购和经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件七）;

（9）报价人认为需要提交的其他相关证明文件。

9.2 报价表

（1）报价表及报价明细（附件三、附件四）；

（2）付款方式按询价文件要求。

9.3 商务文件

（1）近叁年类似业绩至少1个，类似业绩一览表（附件五）；

（2）报价人基本概况；

（3）报价人对本项目要求完工时间为20日历天，根据响应工期拟具体实施计划及完工时间；

（4）其他优惠条款：报价人提供的优惠条款必须在报价文件中明确列出，报价人在澄清过程中追加的优惠条款不作为评审的考虑因素（若有）；

（5）报价人认为需加以说明的其他内容。

9.4 技术文件

（1）本项目技术内容及要求，详见“第三章 询价内容及项目要求”；

（2）实施过程中，根据满足性、合理性的原则，允许询价人对布局予以调整修改（总费用不变）。

（3）施工材料及质量保证措施；

（4）质保期至验收合格日起至少1年，质保期措施及响应；

（5）施工安全措施方案；

（6）报价人认为需加以说明的其他技术、质量、安全内容。

10.  报价

10.1报价人限报一种方案报价，询价人不接受大于一种的报价方案和报价；报价人对报价若有说明或优惠应在报价明细表和报价表中注明，否则不予认可。报价人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总价。

10.3报价人的报价不得低于成本价，明显低于成本价的，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，询价采购小组有权要求其在规定的时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，询价采购小组可以取消该报价人的成交候选资格。

10.5报价表与报价明细不符，大写金额和小写金额不一致时，总价金额与按单价汇总金额不一致时按本文件“26.报价不一致时的修正和处理”。

10.6 正本与副本有不一致之处，以正本为准。

11.  报价文件编写

11.1报价人和询价人就询价过程交换的文件和来往信函均使用中文。报价文件应按本须知第9款要求进行编写，如有必要，可以增加附页，作为报价文件的组成部分。

11.2报价文件应用不褪色的材料打印或复印（A4幅面）。

11.3报价文件不允许涂改、行间插字或删除。

11.4报价人须响应询价文件要求，在报价文件中如实提供其技术指标。

12.  报价文件签署

报价文件带“盖章”字样处及报价文件封面均应加盖报价人公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章），报价文件需经法定代表人或其委托代理人签字，由委托代理人签字的报价文件中须附授权委托书。副本可采用正本的复印件。报价人代表必须按规定签署报价文件（正本、副本及各附件），未按询价文件要求签字及盖章的报价文件无效。

13.  报价文件密封和标记

13.1报价人应准备的报价文件份数见报价人须知前附表第11项，报价人应在每一份报价文件上注明“正本”或“副本”字样。

13.2报价文件的密封和标记详见报价人须知前附表第12项。

14.  报价文件装订

详见报价人须知前附表第13项。

15.  报价保证金

15.1报价人应按前附表第14项的规定提交报价保证金，作为其报价文件的一部分。

15.2如报价人有下列情况，报价保证金不予退还。询价人有权依法向其提出索赔，报价人应当赔偿因此给询价人造成的全部损失：

1）递交日期截止后，报价人在报价有效期内撤回报价文件的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他报价人的；

3）与其他报价人恶意串通的；

4）向询价人行贿或者提供其他不正当利益的；

5）报价人在报价文件中提供虚假材料的；

6）因成交人原因未能按规定与询价人签订合同的；

7）法律法规和询价文件规定的其他情形。

15.3保证金的退还：

1）未成交人的报价保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）；

2）成交人的报价保证金，在签订合同后5个工作日内予以退还（不计利息）。

16.  报价有效期

本项目报价有效期见报价人须知前附表15项。报价函有效期与须知要求不一致时，视为未响应询价人要求，询价人有权拒绝。

四、报价文件递交

17.  报价文件递交时间和地点

17.1 报价文件递交截止时间及地点详见报价人须知前附表第16项。

17.2 报价人代表必须在报价截止时间前将报价文件送达指定地点。如因询价人对询价文件的修改推迟报价截止日期的，则按询价人发出补遗规定的时间递交。

17.3 询价人不接收报价截止时间后送达的报价文件。

18.  报价文件签收

18.1 本项目只接受书面形式递交的报价文件，其他形式的报价文件不予接受。

18.2 报价截止时间后对报价人已提交的报价文件不予退还。

19.  报价文件修改与撤回

19.1 任何修改内容必须由报价人的法定代表人或其授权代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署的修改文件组成报价文件的一部分，份数和密封要求同报价文件一致。

19.2报价有效期内不得撤回报价文件。

五、实施依据

本次询价的评审由询价人依询价人的采购管理办法组织实施。

20. 评审

20.1 本项目评审时间和地点见报价人须知前附表第17项。评审会议由询价人组织并主持。

20.2报价人或报价人推选的代表及监督人员共同对报价文件的密封情况进行检查，并现场宣布检查结果。

20.3经检查无误后，由询价人工作人员现场拆封，由唱标员宣读报价表，报价单位授权代表现场签字确认。

20.4评审后，将核验报价人的加分项证件，核验内容详见报价人须知前附表第18项。

21.  询价采购小组

询价采购小组的组成见报价人须知前附表第19项，参加评审的询价采购小组应签名报到，以证明其出席评审会议。询价采购小组负责对报价文件进行审查、质疑、评审，提出书面评审报告。

22.  评审原则

22.1 客观性原则：询价采购小组将严格按照询价文件的要求，对报价人的报价文件进行认真评审；询价采购小组对报价文件的评审仅依据报价文件本身，而不依据报价文件以外的任何因素。

22.2 统一性原则：询价采购小组将按照询价文件规定的统一的评审原则和评审方法，用同一标准进行评审。

22.3 独立性原则：评审工作在询价采购小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。小组成员对出具的评审意见承担个人责任。

22.4 保密性原则：询价人应当采取必要的措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

22.5 初步评审原则：资格、商务要求、技术指标及报价文件的符合性为初步评审内容，通过初步评审的报价人才有资格进入下一评审程序。

23.  评审方法

本项目评审方法见报价人须知前附表第20项。

24.  初步评审

24.1 初步评审是对报价人的资格、商务、技术和报价文件的符合性进行审查，包括报价文件的有效性、完整性和对询价文件的响应情况，看其是否对询价文件的要求做出了满足性的响应。

24.2询价采购小组依据询价文件和公司相关采购办法对报价人进行初步评审，以确定报价人是否具备报价资格。对于通过初步评审的报价人，询价采购小组将进行价格审查。

24.3 如出现下列情形之一的，视为对询价文件没有做出满足性响应，按照无效报价文件处理。

1）在规定的递交报价文件截止时间之后递交的；

2）未按询价文件规定要求密封、签署、盖章或报价文件散装或者活页装订的；

3）至递交报价文件截止时间止，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府询价严重违法失信行为记录名单的；

4）不具备询价文件中规定的资格条件的；

5）报价文件载明的交工（交货）时间超过询价文件规定的时间且不能被询价人接受；

6）报价文件内容不全或未按规定填写或字迹模糊、辨认不清或涂改未加盖公章确认的；

8）报价人要求的付款方式、保修期及报价文件有效期等明显不符合询价文件要求的；

9）报价超出询价人公布的询价最高限价的；

10）询价采购小组认为报价人的报价明显低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约要求报价人在评审现场合理的时间内提供书面说明，但该报价人未提交相关证明材料以证明其报价合理性的；

12）不满足询价文件规定条款的；

13）报价文件中出现负偏离的；

14）不符合法律、法规规定的其他情形。

24.4 询价采购小组将否决被确定为非满足性响应的报价文件，报价人不能通过修正或撤销报价文件中的不符之处而使其成为满足性响应的报价文件。

24.5 询价采购小组对各报价人的报价进行评审，对超出项目最高限价的报价或明显低于成本价的报价予以淘汰。

24.6 询价采购小组通过上述评审，确定通过初步评审的报价人名单，只有通过初步评审的报价人，才能进入价格评审。

25.  价格评审

25.1对通过初步评审后的报价人，由询价采购小组根据询价文件前附表第20项规定的评审办法进行价格评审。

26.  报价不一致时的修正和处理

26.1评审时，如发现报价人报价文件中报价表内容与报价文件中明细表内容不一致的，以报价表为准；两个或以上报价表不一致的，视为投报两个或多个方案，除非询价文件明确规定接受备选方案外，均按未满足性响应询价文件处理。

26.2报价人报价文件大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；报价人报价文件的正本与副本不一致的，以正本为准；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.3报价人应按以上要求接受报价文件的修正，修正后的数据对报价人具有约束力。如报价人不接受以上修正，其报价将被拒绝。

27.  报价文件的澄清

27.1为有助于对报价文件进行审查、评估和比较，询价采购小组有权向报价人询问。报价人有义务以书面形式对其报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字错误的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出报价文件的范围或改变报价文件的满足性内容。报价人澄清和说明的内容构成报价文件的组成部分；拒不进行澄清、说明或补正的，询价采购小组可以视为报价人未满足性响应报价。

27.2询价采购小组不接受报价人主动提出的澄清。

28.  特殊情况下的评审方法

如出现有效报价的报价人不足三家，串通报价以及报价人互相诋毁导致询价采购小组无法评审时，询价采购小组有权否决所有报价。

29.报价存在问题而未被发现情况的处理

报价人若有严重违背询价文件规定或违背国家法律法规的行为，其报价文件本应被拒绝无论基于何种原因而未被及时发现，以致使该报价人进入初审、通过初步评审或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦发现，询价人均有权视情形决定是否取消该报价人的此前评议结果，或视情形决定是否对该报价予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该报价人被拒绝或被取消该报价人的此前评议结果，相关的一切损失均由该报价人自行承担，不得有异议。

30.  停止询价（流标）

有下列情形之一，本项目将予以废标：

1）在报价文件递交截止时间结束时，递交报价文件的报价人不足3家的；

2）满足性满足询价文件的报价人不足三家的；

3）出现影响询价公正的违法违规行为的；

4）报价人的报价均超过询价最高限价的；

5）因不可抗力原因，询价任务取消的；

7）法律、法规及询价文件规定的其他情况。

询价人将严格按照公司采购办法及上级部门相关规章制度的规定组织评审。报价人出现串标或影响询价的违法行为，给询价人造成损失的，询价人有权向报价人提出赔偿，报价人应予以赔偿。

31.质疑、投诉

31.1报价人对询价活动事项有疑问的，可以向询价人提出询问，询价人将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；

31.2报价人认为询价文件、询价过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以按相关法律法规规定的程序进行质疑。

31.4报价人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。报价人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍询价活动正常进行的，属于严重不良行为，询价人将提请相关部门将其列入不良行为记录名单，并依法追究责任。

31.5  报价人认为询价文件、询价过程、成交和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可依法向询价人提出质疑。对询价人的答复不满意，或者询价人未在规定期限内做出答复的，报价人可以在答复期满后十五个工作日内向四川济通工程试验检测有限公司纪检委员（监督管理部门）提起投诉。

31.6  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉询价人和与投诉事项有关的报价人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

31.7  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

31.8  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉询价活动的报价人；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第31.6项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）同一投诉事项未经四川济通公司监督管理部门投诉处理的；

31.9 四川济通公司监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的询价当事人。

31.10 四川济通公司监督管理部门在处理投诉事项期间，暂停询价活动。

六、授予合同

32.  拒绝权力

若因维护国家安全和公共利益需要，询价人在授予合同之前有依法做出选择或拒绝签订合同的权利。

33.  成交通知书

33.1 确定成交结果后，询价人向成交人发出《成交通知书》。

33.2 成交通知书是合同的组成部分。

34.  签订合同

34.1 成交通知书发出之日起5日历天内，双方按照询价文件确定的事项签订合同。

34.2 询价文件、成交人的报价文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

34.3成交人拒绝与询价人签订合同的，询价人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展询价活动。

七、相关费用

本项目询价相关费用详见报价人须知前附表第22项。

八、解释权

本询价文件的最终解释权归询价人，当对一个问题有多种解释时以询价人的书面解释为准。询价文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，询价人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

九、其他

对“报价人须知”正文进行补充和修改的内容详见“报价人须知前附表”。

- 评审办法

评审成交采用通过初步评审后的最低价成交法。

- 询价采购小组审查报价人的各项资格、商务要求及各项技术指标均满足询价文件要求后，通过初步评审，进入下一价格比较程序，若有任何一项不满足，即未通过初步评审，不得进入下一程序。

2、报价人报价最低者为推荐成交候选人；报价相同，技术条款响应情况经询价采购小组评审比较，优者优先排列推荐。

3、询价采购小组提交书面询价报告并签署。

4、由询价人依据本文件相关要求确定成交人。

5、询价人有权确定重新开展询价活动。

第三章   询价内容及项目要求

一、项目概况

项目地址：四川省甘孜州九龙县斜卡乡

依照业主《监理试验室管理办法》的要求，我监理试验室拟用活动板房建设，设计规划为办公区和试验区。试验区规划操作间6间；办公区3间，卫生间2间。

试验室板房规划一览表：

| 序号 | 功能室名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 序号 | 功能室名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学室 | m2 | 30 |  | 2 | 集料土工室 | m2 | 20 |  |
| 3 | 养护室 | m2 | 50 |  | 4 | 现场检测室 | m2 | 20 |  |
| 5 | 混凝土室 | m2 | 30 |  | 6 | 石材室 | m2 | 30 |  |
| 7 | 负责人办公室 | m2 | 20 |  | 8 | 档案资料室 | m2 | 20 |  |
| 9 | 检测办公室 | m2 | 20 |  | 10 | 卫生间 | m2 | 15 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | m2 | 255 |  |

（2）板房建设及附属设施建设工程量预算清单（详见施工方报价清单）

| 序号 | 名称 | 单价（元） | 数量 | 总价(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板房工程 |  | 280m2 |  | 含房檐 |
| 2 | 保温墙工程 |  | 40m2 |  |  |
| 3 | 电气安装工程 |  | 200m2 |  |  |
| 4 | 排水工程 |  | 220m |  |  |
| 5 | 防水工程 |  | 200m2 |  |  |
| 6 | 仪器混凝土基座 |  | 10个 |  |  |
| 7 | 三级沉淀池 |  | 3个 |  |  |

（3）板房建设及附属设施建设材料规格及质量要求：

2栋板房规格型号：1栋3.5P*3K*28K;2栋3.5P*3K*12K.

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 计量单位 | 约估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岩棉阻燃保温彩钢夹芯板墙板 | - 1.彩钢板厚度 ：≥0.326mm； 2.夹芯板规格 ：≥ 50 mm 3.防火要求：A级防火阻燃板； 4.导热系数λ≤岩棉0.043w/m.k，导热系数λ≤玻璃棉0.036w /m.k; 5.彩钢板防腐层保持期为≥ 5年,彩色镀铝锌板防腐层保持为≥ 5年; 6.高度：≥3.5m 7.单间房间平面尺寸：≥ 3.64 m* 5.46 m; 8.颜色:灰色。 |  |  | 厚岩棉阻然保温夹芯彩钢板加工成型 |
|  | 金属（塑钢）门 | - 门代号及洞口尺寸 ：M 3.6m*2m6扇 - M 0.9m*2m10扇 3.门框材质 ：塑钢型材 |  |  |  |
|  | 岩棉阻燃保温彩钢夹芯板屋面 | - 彩钢板厚度 ：面层≥0.5mm，底层≥0. 326 mm； 2.夹芯板规格：≥75mm厚岩棉阻然保温夹芯彩钢板加工成型； 3.防火要求：A级防火阻燃板； 4.导热系数λ≤岩棉0. 043 w/m.k，导热系数λ≤玻璃棉0.036/m.k; 5.彩钢板防腐层保持期为≥5 年,彩色镀铝锌板防腐层保持为≥ 5年; 6.屋架采用≥标准加厚热镀锌矩管；领子采用≥ 标准加厚热镀锌矩管； 7.檐口宽度： 800mm; 8.颜色：蓝色。 |  |  |  |
|  | 雨蓬 | - 瓦品种 ：耐力板； 2.屋架：≥ 800 mm*60mm*1.2mm厚不锈钢矩管。 3.雨蓬宽度 ：800mm . |  |  |  |
|  | 排水沟 | 排水沟：1.长度：280m，2.宽度：0.3m，3.高度：0.3m |  |  |  |
|  | 卫生间成品隔断、养护室隔墙 | - 隔断材料品种：16 mm抗倍特A板/不锈钢配件 - 颜色：经采购人选样确定. - 养护室双层隔墙（保温）（夹芯板）. |  |  |  |
|  | 阻燃管PC | 规格 ：直径≥ 15mm ，材质：pvc 。 |  |  |  |
|  | 电气安装配线 | 名称:1.灯具配线， 2.配线形式:管内敷设，3.导线材质、规格:BV-2.5mm2（含双色线）4.位或线制:照明，名称：1.设备配线 2.配线形式:管内敷设，3.导线型号、材质、规格:BV-4mm2（含双色线）4. 位或线制:设备。 名称：主线配线 2.配线形式:管内敷设，3.导线型号、材质、规格:BV-10mm2（含双色线）4.位或线制:主线。 |  |  |  |
|  | 顶灯 | - 名称 ：LED吸顶灯合计18个 - 2.功率：≥ 40 W - 使用电压： 220 V - 工艺：喷漆磨砂 5.照射面积：≥20 m2 .灯盘≥600mm*600mm |  |  |  |
|  | 双联单控开关 | 名称：1.双联单控暗开关；2.材质：塑料；3.规格：220 V 60A；安装方式：底距地30mm安装42个；塑料安全盒42个。插座 5 孔(安全型)明插座； 材质：塑料，3.型号、规格：(220V60 A)；4.安装方式：底距地30mm安装28个。 |  |  |  |
|  | 空调插座（ 三极） | .名称：空调插座（ 三 极） 2.材质：塑料3.规格：( 220 V 60 A)。4.安装方式：距地2.2m共计10个 |  |  |  |
|  | 卫生间洁具 | 洗手池：1.材质：陶瓷，满足使用要求2.组装形式：成套；2.附件名称、数量1个：含本体、有附配件成套制作安装。4.尺寸：≥ 1200 mm*800mm*750mm组 。便池：1.材质：陶瓷，满足使用要求2.组装形式：成套；2.附件名称、数量3个：含本体、有附配件成套制作安装。4.尺寸：≥ 600 mm*500mm。 |  |  |  |

- （4）建设场地规划示意图（草图）；

| 留样室 | 集料室 |  | 土工室 | 化学分析室 | 水泥室 | 混凝土室 |  | 力学室 |  | 养护室 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场检测室 |
| 卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沥青室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 档案资料室 |
| 沥青混合料室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测办公室 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人办公室 |
| 石材室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四章    附   件

附件一：报价函

报   价   函

四川济通工程试验检测有限公司：

经研究，我方决定参加项目编号为JT2022-JSXJ03的四川济通工程试验检测有限公司G549项目JL1监理试验室（B2标段）板房建设项目的报价。为此，我方郑重声明以下几点，并负法律责任：

1、我方提交的报价文件，正本1份，副本1份。

2、如果我方的报价文件被接受，我方将履行询价文件中规定的每一项要求，并按我方报价文件中的承诺按期、保质、保量提供货物。

3、我方理解，最低报价不能保证成交，你们按规定有选择成交人的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》签订合同并履行自己的全部责任。

5、我方同意按询价文件规定交纳报价保证金（若有规定），遵守贵公司有关询价的各项规定。

6、我方的报价文件自评审之日起有效期为60日历天。

7、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

报价人代表姓名、职务（印刷体）：

报价人单位全称（公章）

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

法定代表人或授权代理人签字：

地    址：

邮政编码：

电话及传真：

年   月   日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年  月  日

经营期限：

姓名：  性别：  年龄：  职务：    系（报价人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：（盖公章）

日期：  年  月  日

（附法定代表人身份证明复印件正反面）

附件二：授权委托书

法定代表人授权委托书

四川济通工程试验检测有限公司：

（报价人名称）法定代表人       授权我公司         （职务或职称）         （姓名）为我单位本次报价授权代理人，全权处理此次四川济通公司G549项目JL1监理试验室（B2标段）板房建设项目（项目编号：JT2022-JSXJ03）询价活动的一切事宜。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件正反面）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

年    月    日

附件三：报价表

报价表

项目编号：JT2022-JSXJ03

项目名称：四川济通公司G549项目JL1监理试验室（B2标段）板房建设工程

| 序号 | 报价内容 | 报价人响应内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价报价 | 小写： 大写： |
| 2 | 报价条件 |  |
| 3 | 工期 |  |
| 4 | 质量保证期 |  |
| 5 | 对询价文件的响应程度 |  |
| 6 | 报价说明或其他优惠说明 |  |

- 1、进口产品、国内产品均以人民币进行报价。

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年   月   日

附件四:报价明细表

已标价的工程量清单

附件五:类似业绩一览表

近三年类似业绩一览表

（自2021年9月1日2022年8月31日）

项目编号：JT2022-JSXJ03

项目名称：四川济通公司G549项目JL1监理试验室（B2标段）板房建设工程

| 项目名称 | 品牌 | 型号 | 面积 | 施工时间 | 建设单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年  月  日

附件六:诚信廉政承诺书

诚信廉政承诺书

为充分体现公开、公平、公正、诚信原则，共同维护招报价市场秩序，本单位在参与招报价过程中特作以下承诺：

1．严格遵守国家及四川济通公司招报价要求（规定），保证在招报价活动中无任何违规、违纪、违法行为。

2．不以各种名目向询价单位、工作人员及其相关人员请客、送礼、赠送有价证券、提供回扣和行贿等。

3．不以不正当手段向询价人谋取资格预审及报价的照顾。

4．不以提供不正当利益等方式向标底编制、审查人员打听标底编制情况。

5．在确定成交人前，不向评审专家打招呼谋求照顾，不与询价人就报价价格、报价方案等实质内容进行询问打探。

6．不与询价人或其他报价人串通报价，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

7．成交后，不向询价单位及工作人员赠送感谢费、好处费等。

8．合同履行过程中不以任何形式及手段进行违规、违纪、违法活动。

9．所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

10．不在评审后进行虚假恶意投诉。

11．主动接受、配合四川济通公司纪检委员监督的检查。

若违反上述承诺，愿接受相应处罚，直至追究法律责任。

承诺单位（盖章）：                           法人代表（盖章）：

年    月    日

（报价单位签章后作为报价文件的一部分）
附件七:报价文件组成内容要求

- 报价文件组成

报价文件组成要求详见本次询价文件“9 报价文件组成   9.1 资质证明文件、9.2 报价表、9.3 商务文件、9.4 技术文件 ”，报价文件内容顺序：

1、资质证明文件

2、报价表

3、商务文件

4、技术文件

二、文件格式

报价文件组成要求所需表格，本询价文件中无格式的，格式自拟。

三、文件要求

报价人须真实可信提供上述材料，否则询价人有权按无效报价文件处理或取消其成交资格。

四、其他要求

页码编制、目录、封面等编制符号本项目询价文件要求。

附件八:报价文件封面格式

文件封面格式                     文件目录格式

| 报价文件 （正本）或（副本） 项目编号： 项目名称： 报价人名称（公章）： 日期： | 目录 - 1.技术资格文件…………… - ******…………………… - ******…………………… - … - 2.商务文件………………… - ******…………………… - ******…………………… - …依次排序 - 3.报价文件………………… - ******…………………… - ******…………………… - …依次排序 - 4.技术文件………………… - ******…………………… - ******…………………… - …依次排序 |
| --- | --- |

包封封面格式：

| 报价文件 项目编号： 项目名称： 报价人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： |  |
| --- | --- |

包封封口格式：

……………………于2022年 月 日 时之前不准启封（公章）…………………